LiClass 제작 일정

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LiClass | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 |
| 클래스 관리 | | | | | |  |  |
| (사용자)클래스 조회/검색(R) |  |  |  |  |  |  |  |
| (관리자) 클래스 조회/등록/수정/삭제(C,R,U,D) |  |  |  |  |  |  |  |
| 후기등록/조회(후기내역)/수정/삭제(C,R,U,D) |  |  |  |  |  |  |  |
| 클래스 전체 후기 조회(R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 클래스 디테일 조회(R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 강사 디테일 조회(R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 클래스 찜 클릭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 클래스 예약 기능 |  |  |  |  |  |  |  |
| 회원 관리 | | | | | | | |
| 공통 | 유스케이스 다이어그램, 기술서 완성 | |  |  |  |  |  |
| 회원/수강/결제/환불/관심클래스/문의/후기  테이블 |  |  | 테이블 컬럼 및 타입 등 구체적인 항목에 대한 상의 후 테이블 생성 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관리자 관리 | | | | | | | |
| 매출/클래스/회원 통계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 문의글 조회/수정/삭제 + 답글 | *유스케이스*  *기술서 작성* | *유스케이스*  *기술서 작성* | *데이터베이스*  *모델링* | *데이터베이스*  *모델링* |  |  |  |
| 공지글 조회/등록/수정/삭제 | *유스케이스*  *기술서 작성* | *유스케이스*  *기술서 작성* | *데이터베이스*  *모델링* | *데이터베이스*  *모델링* | 공지 게시판  기능구현 | 공지 게시판  기능구현 | 공지 게시판  디자인 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 피드, 강사 관리 | | | | | | | |
| 피드 조회/등록/수정/삭제 | 유스케이스  기술서 작성 | 유스케이스  기술서 작성 | 테이블 작성 | 테이블 작성 | 피드 게시판  화면 구현 | 피드 게시판  화면 구현 | 피드 게시판  화면 구현 |
| 강사 조회/등록/수정/삭제 | 유스케이스  기술서 작성 | 유스케이스  기술서 작성 | 테이블 작성 | 테이블 작성 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LiClass | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 |