## Slide 1
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  | 21 START DAY | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 D-DAY |  |  | 
LiClass Project 2023.02-03
1
프로젝트 주제 수정 보완 및 기획서 작성
프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항별 역할분담
유스케이스 및 기술서 작성
ERD 설계 및 테이블 명세서 작성
논리적,물리적 모델링
패키지 구조 생성 및 기능 구현
문서 작업 및 PPT 제작
패키지 구조 생성 및 기능 구현
테스트 및 유지 보수

## Slide 2
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  | 21 START DAY | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 D-DAY |  |  | 
LiClass Project 2023.02-03 - 회원관리(김은아)
2
프로젝트 주제 수정 보완 및 기획서 작성
프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립
요구사항 정의서 및 명세서 작성/ 카카오 sns연동가입구현
요구사항별 역할분담
유스케이스 및 기술서 작성/네이버 sns연동가입 구현
인증 및 가입확인메일전송 구현
마이페이지 디자인 및 코드 구현
각 나의 내역 조회 기능 구현
최근 본 클래스 기능 구현
관심클래스 기능 구현
클래스 상세페이지 디자인 및 코드구현
센터 정보 지도 구현
팀원별 작업물 병합 및 코드 유지보수
로그인,회원가입 양식
디자인 및 코드 구현
문서 작업 및 PPT 제작

## Slide 3
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  | 21 START DAY | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 D-DAY |  |  | 
LiClass Project 2023.02-03 - 회원관리(전웅배)
3
프로젝트 주제 수정 보완 및 기획서 작성
프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립
요구사항 정의서 및 명세서 작성, 결제기능 API로 구현
요구사항별 역할분담
유스케이스 및 기술서 작성, 환불기능 API로 구현
ERD 설계 및 테이블 명세서 작성, 결제내역 조회 구현
논리적,물리적 모델링,수강내역 조회 구현
패키지 구조 생성 및 기능 구현, 회원관리 기능 병합
문서 작업 및 PPT 제작
패키지 구조 생성 및 기능 구현, 팀 전체 코드 병합, 결제 내역과 수강내역에 이미지 불러오기 구현, 환불 규정에 따른 환불 가능상태 구현
테스트 및 유지 보수
회원조회 및 강제탈퇴 구현

## Slide 4
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  | 21 START DAY | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 D-DAY |  |  | 
LiClass Project 2023.02-03 - 관리자관리(문민섭)
4
프로젝트 주제 수정 보완 및 기획서 작성
프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항별 역할분담
유스케이스 및 기술서 작성
관리자 로그인, 공지게시판, 문의게시판 UI 구현
관리자 대시보드 통계, 유저 통계 작업
관리자 공지게시판 CRUD 구현
관리자 예약통계, 매출통계 작업 및 UI수정 / 문서 작업 및 PPT 제작
클라이언트 문의게시판 CRUD 구현
테스트 및 유지 보수
관리자 공지게시판, 문의게시판 CRUD 구현
예비군
예비군
유지 보수

## Slide 5
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  | 21 START DAY | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 D-DAY |  |  | 
LiClass Project 2023.02-03 -센터(강사)/홍보게시판 관리(정소영)
6
프로젝트 주제 수정 보완 및 기획서 작성
프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항별 역할분담
유스케이스 및 기술서 작성
ERD 설계 및 테이블 명세서 작성
논리적,물리적 모델링
패키지 구조 생성 및 센터 게시판, 스튜디오 홍보 게시판 CRUD 기능 구현
문서 작업 및 PPT 제작
패키지 구조 생성 및 센터 게시판, 스튜디오 홍보 게시판 CRUD 기능 구현,
팀 전체 코드 병합, CSS 템플릿 변경
테스트 및 유지 보수

## Slide 6
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  | 21 START DAY | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 D-DAY |  |  | 
LiClass Project 2023.02-03 -클래스, 회차, 예약관리(이경민)
6
프로젝트 주제 수정 보완 및 기획서 작성
프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항별 역할분담
유스케이스 및 기술서 작성
ERD 설계 및 테이블 명세서 작성
관리자 클래스 등록, 수정, 삭제 구현
문서작업 및 PPT제작사용자 예약 CRUD 기능, 화면 구현
테스트 및 유지 보수
관리자 페이지 클래스관리 홈화면(클래스 리스트) 기능 및 UI구현
관리자 클래스 회차 CRUD 기능, 화면 구현
관리자 클래스 등록, 수정, 삭제 구현
관리자 클래스 이미지 다중파일 등록구현
관리자 클래스 이미지 수정, 삭제 구현
사용자 예약화면 UI, CSS 작업
사용자 예약 CRUD 기능, 화면 구현
예약결제 연결 및 샘플 데이터 생성

## Slide 7
7