## Slide 1
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  | 21 START DAY | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 D-DAY |  |  | 
LiClass Project 2023.02-03
프로젝트 주제 수정 보완 및 기획서 작성
프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항별 역할분담
유스케이스 및 기술서 작성
ERD 설계 및 테이블 명세서 작성
논리적,물리적 모델링
패키지 구조 생성 및 기능 구현
문서 작업 및 PPT 제작
패키지 구조 생성 및 기능 구현
테스트 및 유지 보수

## Slide 2
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  | 21 START DAY | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 D-DAY |  |  | 
LiClass Project 2023.02-03 - 회원관리(김은아)
프로젝트 주제 수정 보완 및 기획서 작성
프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립
요구사항 정의서 및 명세서 작성/ 카카오 sns연동가입구현
요구사항별 역할분담
유스케이스 및 기술서 작성/네이버 sns연동가입 구현
인증 및 가입확인메일전송 구현
마이페이지 디자인 및 코드 구현
각 나의 내역 조회 기능 구현
최근 본 클래스 기능 구현
관심클래스 기능 구현
클래스 상세페이지 디자인 및 코드구현
센터 정보 지도 구현
팀원별 작업물 병합 및 코드 유지보수
로그인,회원가입 양식
디자인 및 코드 구현
문서 작업 및 PPT 제작

## Slide 3
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  | 21 START DAY | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 D-DAY |  |  | 
LiClass Project 2023.02-03 - 회원관리(전웅배)
프로젝트 주제 수정 보완 및 기획서 작성
프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립
요구사항 정의서 및 명세서 작성, 결제기능 API로 구현
요구사항별 역할분담
유스케이스 및 기술서 작성, 환불기능 API로 구현
ERD 설계 및 테이블 명세서 작성, 결제내역 조회 구현
논리적,물리적 모델링,수강내역 조회 구현
패키지 구조 생성 및 기능 구현, 회원관리 기능 병합
문서 작업 및 PPT 제작
패키지 구조 생성 및 기능 구현, 팀 전체 코드 병합, 결제 내역과 수강내역에 이미지 불러오기 구현, 환불 규정에 따른 환불 가능상태 구현
테스트 및 유지 보수
회원조회 및 강제탈퇴 구현

## Slide 4
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  | 21 START DAY | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 D-DAY |  |  | 
LiClass Project 2023.02-03 - 관리자관리(문민섭)
프로젝트 주제 수정 보완 및 기획서 작성
프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항별 역할분담
유스케이스 및 기술서 작성
관리자 로그인, 공지게시판, 문의게시판 UI 구현
관리자 대시보드 통계, 유저 통계 작업
관리자 공지게시판 CRUD 구현
관리자 예약통계, 매출통계 작업 및 UI수정 / 문서 작업 및 PPT 제작
클라이언트 문의게시판 CRUD 구현
테스트 및 유지 보수
관리자 공지게시판, 문의게시판 CRUD 구현
예비군
예비군
유지 보수

## Slide 5
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  | 21 START DAY | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 D-DAY |  |  | 
LiClass Project 2023.02-03 -센터(강사)/홍보게시판 관리(정소영)
프로젝트 주제 수정 보완 및 기획서 작성
프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항별 역할분담
유스케이스 및 기술서 작성
ERD 설계 및 테이블 명세서 작성
논리적,물리적 모델링
패키지 구조 생성 및 센터 게시판, 스튜디오 홍보 게시판 CRUD 기능 구현
문서 작업 및 PPT 제작
패키지 구조 생성 및 센터 게시판, 스튜디오 홍보 게시판 CRUD 기능 구현,
팀 전체 코드 병합, CSS 템플릿 변경
테스트 및 유지 보수