## Slide 1
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  | 21 START DAY | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 D-DAY |  |  | 
LiClass Project 2023.02-03
프로젝트 주제 수정 보완 및 기획서 작성
프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립
요구사항 정의서 및 명세서 작성, 결제기능 API로 구현
요구사항별 역할분담
유스케이스 및 기술서 작성, 환불기능 API로 구현
ERD 설계 및 테이블 명세서 작성, 결제내역 조회 구현
논리적,물리적 모델링,수강내역 조회 구현
패키지 구조 생성 및 기능 구현, 회원관리 기능 병합
문서 작업 및 PPT 제작
패키지 구조 생성 및 기능 구현, 팀 전체 코드 병합, 결제 내역과 수강내역에 이미지 불러오기 구현, 환불 규정에 따른 환불 가능상태 구현
테스트 및 유지 보수
회원조회 및 강제탈퇴 구현